佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升

扶持奖励办法（征求意见稿）

第一章　总  则

第一条  制定依据

为贯彻落实《佛山市南海区人民政府办公室关于印发佛山市南海区村级工业园改造提升项目扶持奖励办法的通知》（南府办〔2021〕4号）（以下简称:南府办〔2021〕4号文）文件精神，深入推动狮山镇城市更新（“三旧”改造）及村级工业园改造提升工作，加大对“工改工”改造项目的扶持力度，结合狮山镇实际情况，制定本实施办法。

第二条  适用条件

本办法主要适用于利用镇级财政资金对村级工业园改造提升认定项目（含拆除重建类和微改造类）和国有土地工业改造提升认定项目（拆除重建类）的改造进行扶持奖励（以下简称：奖励）。本办法实施之日起，“工改居”项目、“工改居”项目联动改造的产业项目、“工改商”项目以及以混合开发方式实施的产业项目，不再给予认定及奖励，实施之日前已经认定的项目可以申请拆除改造奖励。

经南海区人民政府依据南府办〔2021〕4号文确定为改造提升认定项目的，凭相关批复即可同时申请获得本办法的奖励；未达南府办〔2021〕4号文相关要求但符合本办法相关要求的项目按照本办法相关流程申报奖励。

第三条  奖励类型

按照奖励类型，主要为拆除改造奖励；按照改造阶段，主要分为拆除阶段和建设阶段；按照改造方式，主要分成拆除重建类和微改造类。不同类型适用不同的奖励类型和标准。

第四条  30-50亩（不含50亩）镇内项目认定

村级工业园改造提升认定项目原则上由狮山镇各社会管理处统筹申报，狮山镇城市更新办公室初审通过之后送镇级自然资源机构、生态环境、经发、应急、消防等相关部门征求意见，相关部门同意的，报镇政府批准认定，相关部门有不同意见的，申请人应当根据意见进行修改或补充，修改或补充后仍达不到要求的，认定终止。（具体认定程序见附件1）

本办法实施之日前经批准认定的村级工业园改造提升示范（试点）项目无须重新认定，本实施办法正式实施时，同步转为村级工业园改造提升认定项目，退出之后再申请的需要重新认定。

第五条  资金安排

镇财政安排专项奖励资金用于奖励村级工业园改造提升认定项目和国有土地工业改造提升认定项目。

第六条  资金申请及拨付

符合条件的村级工业园改造提升认定项目（含批准认定的村级工业园改造提升示范（试点）项目）和国有土地改造提升认定项目，由申请人向项目所在社会管理处城市更新机构申请奖励，社会管理处城市更新机构初审通过之后送狮山镇城市更新办公室审核，狮山镇城市更新办公室书面征求镇级财政、自然资源、生态环境、经发、农业农村、住建、应急（仅微改造项目需征求）、消防（仅微改造项目需征求）等相关部门意见，狮山镇城市更新办公室综合部门意见确认满足支付条件后向镇财政申请相关奖励金，由镇财政直接将奖励金拨付至补助对象。若相关部门提出不同意见的，由申请人根据相关部门意见修改内容或补充资料，无法修改内容或补充材料以及修改或补充后仍达不到要求的，退回申请。

第二章  拆除改造及微改造奖励

第七条  村级工业园拆除改造奖励项目要求

同时符合以下七项要求的拆除重建类村级工业园改造提升认定项目，可以申请拆除改造奖励。

（一）项目用地符合土地利用总体规划、城乡规划和产业发展规划及环境保护要求。

（二）符合产业发展政策的制造业，以及科技研发、工业设计、孵化器、科技信息服务、动漫制作、工业服务外包等工业项目。

（三）项目用地面积30亩及以上，拆除重建类拟建容积率1.5及以上的。

（四）改造前土地属于集体建设用地（含可以完善用地手续的历史遗留建设用地），改造后土地用途必须是国有（或集体）工矿仓储用地，配套用房面积不得超过项目计容建筑面积的20%。本办法实施之日前经批准认定的村级工业园改造提升示范（试点）项目中的办公类项目可以申请奖励。

（五）项目用地已经办理不动产登记或已取得合法用地批文。

（六）项目用地未被认定为闲置土地。

项目分期改造的，达到以上七项条件的地块可以单独申请，难以达到以上条件的，需与后一期或多期合并申请。如最后一期改造面积小于30亩，应与前一期改造部分合并申请。分期申请的，先按照当期面积奖励，项目全部达到条件后再按照整个可奖励面积补足奖励金额。

第八条  村级工业园拆除改造奖励标准

拆除重建类村级工业园改造提升认定项目奖励额度为20万元/亩。

拆除重建类村级工业园改造提升认定项目，拆除地上建筑物可以申请60%奖励资金（即“拆除奖”，下同）；取得施工许可证且完成地上一层建设的可以申请另外40%奖励资金（即“改造奖”，下同）。

村级工业园改造提升认定项目包含只拆不建的“工改公”、“工改农”用地的，该部分用地可以申请拆除奖，但不得申请改造奖。

原上盖建筑物（2016年度遥感影像图合计）占地面积达到项目（按宗地）面积50%以上，按项目批准认定面积为奖励面积；达不到50%的，按原上盖建筑物实际占地面积除以50%计算可奖励的面积。

本办法实施之日前经批准认定的村级工业园改造提升示范（试点）项目，其集体建设用地（含国有划拨留用地）部分按照本条规定金额标准进行奖励，其国有建设用地（不含国有划拨留用地）部分按照第十条规定金额标准进行奖励。

第九条  村级工业园拆除改造奖励对象

拆除重建类项目的奖励对象为土地权属人或改造主体（含前期整理、载体建设、园区运营等实际投资人）,微改类项目的奖励对象为改造主体。

镇国有企业自筹资金或非区镇拨付资金给国有企业参与改造的项目可以申请奖励，实际改造单位可以作为奖励对象。由区或镇财政部门拨付资金投入改造的项目不得申请奖励。

同一个项目土地权属人与改造主体不一致，或者土地权属人、改造主体有2个以上的，由镇政府在奖励申请前研究决定奖励对象。

第十条  国有土地工业改造提升认定项目拆除改造奖励

（一）国有土地的工业厂房以拆除重建方式改造提升，同时符合以下六项条件，可以认定为“国有土地工业改造提升认定项目”（认定流程参照村级工业园改造提升认定项目），改造主体（含前期整理、载体建设、园区运营等实际投资人）可以申请资金奖励。

1.项目用地符合土地利用总体规划、城乡规划和产业发展规划及环境保护要求。

2.符合产业发展政策的制造业，以及科技研发、工业设计、孵化器、科技信息服务、动漫制作、工业服务外包等工业项目。

3.项目用地面积30亩及以上，拟建容积率1.5及以上。

4.改造前为旧厂房或旧商铺，改造后土地登记用途为工矿仓储用地，主体建筑物（不低于总计容建筑面积的80%）为工业生产、经营用途。

5.原上盖建筑物（2016年度遥感影像图合计）占地面积达到项目（按宗地）面积50%以上，按项目批准认定面积为奖励面积；达不到50%的，按原上盖建筑物实际占地面积除以50%计算可奖励的面积。

6.项目用地未被认定为闲置土地。

（二）拆除重建类国有土地工业改造提升认定项目奖励额度为10万元/亩。

（三）镇国有企业自筹资金或非区镇拨付资金给国有企业参与改造的项目可以申请奖励，实际改造单位可以作为奖励对象。由区或镇财政部门拨付资金投入改造的项目不得申请奖励。

- 拆除重建类国有土地工业改造提升认定项目，拆除地上建筑物可以申请60%奖励资金（即“拆除奖”）；取得施工许可证且完成地上一层建设的可以申请另外40%奖励资金（即“改造奖”）。

第十一条  集转国改造奖励

村（居）集体经济组织自行申请将集体土地转为国有的，在完成相应手续及土地出让后,村（居）集体经济组织作为原土地权属人可根据以下不同条件申请相应奖励:

1.项目用地面积达50-200亩（含50亩）的，奖励5万元/亩。

2.项目用地面积达200-500亩（含200亩）的，奖励10万元/亩。

3.项目用地面积达500亩及以上的，奖励20万元/亩。

第十二条  项目待开发租金补贴

项目用地面积100亩及以上，与改造主体（含前期整理、载体建设、园区运营等实际投资人）签订租赁合同且租赁期限为30年及以上的，自签订租赁合同之日起，租赁方可以申请5万元/亩/年的项目待开发租金补贴（计算上限为3年，逐年申请）。

第十三条  进驻项目招商租金补贴

对租用项目（项目规模须为100亩及以上）产业用房的规上企业、高新技术企业，自签订租用合同之日起三年内，给予每月8元/平方米的招商租金补贴；对其他符合狮山镇产业导向的企业，给予每月4元/平方米的招商租金补贴。

第十四条  村级工业园微改造奖励

（一）同时符合以下六项要求的微改造类村级工业园改造提升认定项目，改造主体可以申请镇级资金奖励。

1.项目用地符合土地利用总体规划、城乡规划和产业发展规划及环境保护要求。

2.符合产业发展政策的制造业，以及科技研发、工业设计、孵化器、科技信息服务、动漫制作、工业服务外包等工业项目。

3.项目用地面积20亩及以上。

4.以局部加建（或改建、扩建）的方式实施改造，且加建（或改建、扩建）的建筑面积达到项目计容总建筑面积的20%及以上。

5.亩均投资强度不少于40万元。

6.项目用地已经办理不动产登记或已取得合法用地批文。

（二）经镇政府批准认定的微改造类村级工业园改造提升认定项目，经狮山镇城市更新办公室书面认定完成改造的，可以申请10万元/亩奖励资金，奖励总额不得超过投资总额的30%。

第三章  附则

第十八条  项目退出机制

村级工业园改造提升认定项目（含国有土地工业改造提升认定项目）认定之日起3年内未取得施工许可证的或取得施工许可证之日起1年内未实际施工的，项目所在社会管理处城市更新机构须向狮山镇城市更新办公室申请项目退出（根据项目实际情况，也可以随时申请退出），狮山镇城市更新办公室审查后直接报镇政府批准。本办法实施之日前经批准认定的村级工业园改造提升示范（试点）项目，从本办法实施之日起算。退出的项目，达到规定条件后，可以重新申请认定。

第十九条  监督机制

各社会管理处城市更新机构应全方位跟进村级工业园改造提升认定项目（含国有土地工业改造提升认定项目），建立日常监督巡查制度，密切跟进项目进展，并落实定期报送制度，巡查人员发现项目方有违规或违约行为的，应当及时书面报告狮山镇城市更新办公室，由狮山镇城市更新办公室通知并督促相关部门研究处理。项目经住建部门竣工验收后（微改造项目经镇政府验收后），各社会管理处城市更新机构应继续跟踪项目投产情况或招商情况，并及时向狮山镇城市更新办公室报送项目进展。

第二十条  资金追回机制

村级工业园改造提升认定项目（含国有土地工业改造提升认定项目）奖励资金实际拨付前，社会管理处城市更新机构应与奖励资金实际使用人签订《扶持奖励资金使用监管协议》。在奖励资金拨付之日起满36个月未领取《建筑工程施工许可证》的，社会管理处城市更新机构应将拨付的首期奖励资金追回，并退回给镇财政；在领取《建筑工程施工许可证》之日起满48个月，项目未办理竣工验收的，社会管理处城市更新机构应将拨付的所有奖励资金按照《扶持奖励资金使用监管协议》追回，并退回给镇财政。如项目分期改造，分期申领奖励金，可按分期改造部分分别计算期限。狮山镇城市更新办公室也可以对认定项目进行不定期检查，发现违规行为的，立即要求整改或要求项目所在社会管理处城市更新机构追回奖励资金。若无法追回，应按照《扶持奖励资金使用监管协议》追究责任，并将资金使用人列入政府征信体系中的不诚信名单。

第二十一条  政策解释

本办法由狮山镇城市更新办公室负责解释，其中涉及各职能部门需制定其相应职能有关办法的，由相关部门具体研究制定。

第二十二条  实施效力

本办法自印发之日起实施，实施至**年**月**日。本办法实施之日起，狮府〔2020〕97号文与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：1.佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升认定项目 认定指引

- 2.佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升扶持奖励

- 资金拨付指引

附件1

佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升认定项目认定指引

为加快推动我镇以村级工业园为主的工业项目改造提升，尽快完成转型升级，现制定本指引。

一、项目认定

村级工业园改造提升认定项目（含拆除重建类项目和微改造项目，以下统称：“改造提升认定项目”）统一按照本指引进行认定。国有土地工业改造提升项目的认定参照本指引认定。

改造提升认定项目的认定应符合《佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升扶持奖励办法》规定的条件。

（一）认定流程

项目原则上由各社会管理处统筹申报，初审后向狮山镇城市更新办公室提交认定申请书（模板见附件1-1）及申请材料。

1.改造提升认定项目，由土地权属人或改造主体向所在社会管理处提交申报材料，明确改造模式以及改造计划等内容，所在社会管理处城市更新机构对申请事项进行初审并加具意见。

2.各社会管理处城市更新机构初审后将申报材料与项目改造方案一并报狮山镇城市更新办公室审议，狮山镇城市更新办公室以书面形式征求镇级自然资源机构、生态环境、经发、应急、消防等相关部门意见。

3.狮山镇城市更新办公室综合各部门意见，相关部门同意的，报镇政府批准认定，相关部门有不同意见的，申请人应当根据意见进行修改或补充，修改或补充后仍达不到要求的，认定终止。

（二）申报材料

1.认定申请书。

2.改造方案（模板见附件1-2）。应包括项目现状摸查（项目坐落、面积、土地性质、权属情况、租赁情况、有无文物或有保留价值的建筑等）、项目改造范围（红线图、现场相片、影像图等）、项目规划情况（土规、控规情况）、拟改造情况（改造模式、资金筹措方式、项目改造初步产业定位等）、项目实施计划(应明确近一年每季度及未来三年的具体工作计划)。

3.项目红线（佛山2000坐标，shp格式）。

二、项目调整

项目改造方案需调整的，应按流程进行调整，并提交相应调整材料。每个项目原则上只可调整一次。

（一）调整流程

1.由土地权属人或改造主体向所在社会管理处提交改造方案调整材料，所在社会管理处城市更新机构对申请事项进行初审并加具意见。

2.各社会管理处城市更新机构初审后将申请材料与项目改造方案一同报狮山镇城市更新办公室审议，并以书面形式征求原联合认定机关的意见。

3.狮山镇城市更新办公室综合各部门意见结果，报镇政府审批调整改造方案。

（二）申请材料

1.调整申请书（格式参考认定申请书，应明确调整具体内容）。

2.调整后的改造方案（格式参考改造方案）。

3.项目红线（佛山2000坐标，shp格式）。

三、项目退出

项目改造方案需退出的，应按流程进行申请，并提交相应申请材料。

（一）退出流程

1.由土地权属人或改造主体向所在社会管理处提交退出申请，所在社会管理处城市更新机构对申请事项进行初审并加具意见。由于违反规定需要强制退出的项目，由所在社会管理处城市更新机构提交退出申请。

2.各社会管理处城市更新机构初审后将申请材料报狮山镇城市更新办公室审议，并以书面形式征求原联合认定机关的意见。

3.狮山镇城市更新办公室综合各部门意见结果，报镇政府审批。

4.3年内未开展完成拆迁工作的，自动退出。

（二）申请材料

1.退出申请书（格式参考认定申请书，应明确退出原因及退出后续事宜）。

2.项目红线（佛山2000坐标，shp格式）。

附件：1-1.认定申请书

1-2.XX镇XX村级工业园改造提升项目改造方案

附件1-1

认定申请书

狮山镇城市更新办公室:

现有我镇XX社会管理处XX村级工业园，面积XX亩，属XX经济社所有，土地性质为……，改造方式为拆除重建或微改造，改造方向为……，符合我镇城市更新（“三旧”改造）政策关于村级工业园改造提升认定项目认定有关规定，特申请认定为我镇村级工业园改造提升认定项目。

附件：改造方案及项目红线

XX镇社会管理处城市更新机构

XX年XX月XX日

附件1-2

狮山镇XX村级工业园改造提升项目改造方案

（参考模板,可根据实际情况修改，内容尽可能详实，文字表述仅供参考）

XX拟对位于XX的XX村级工业园改造提升项目进行改造。实施方案如下：

一、项目现状摸查

（一）基本情况

XX村级工业园改造项目位于XX，项目总面积XX亩，为拆除重建类项目（或微改造项目）。项目范围内涉及集体土地XX亩，其中集体建设用地XX亩（有合法用地手续的XX亩，无合法用地手续的XX亩），集体农用地或未利用地XX亩。

项目范围内需完善用地手续的土地面积XX亩。需办理集体建设用地转为国有建设用地的土地面积XX亩。需完善土地征收手续的土地面积XX亩。需按新增建设用地报批程序办理农用地转用和土地征收手续的土地面积XX亩。

（二）权属及利用现状

项目地块现用途为XX，属XX经济联合社或经济社所有，项目范围内现有建筑物于XX年代建设，至今无办理房产证。现有建筑面积XX平方米，容积率为XX，年产值为XX万元。（请详细描述土地、房屋权属与建筑物使用现状）。

（三）租赁和拆迁补偿状况

项目内共有厂房XX家，合计占地面积约XX平方米（XX亩）。XX（用地单位）XX年XX月开始使用，租赁合同于XX年XX月XX日到期。（涉及多个用地单位的分别列明；涉及入市出让、租赁的列明情况）。项目需拆除建筑物XX平方米，已拆除XX平方米，已兑现拆迁补偿XX万元。

（四）文物或有保留价值的建筑情况

该项目范围内无文物或有保留价值的建筑。

二、项目规划情况

详细描述项目地块是否符合土地利用总体规划和城乡规划，项目所在范围的控制性详细规划是否已批准，规划用途、容积率等情况，是否有调规的需求等内容。

三、拟改造情况

（一）改造模式：（自主改造、引入投资者、公开交易、土地或载体招租等）

（二）改造主体形成情况：

（三）项目改造拟补偿情况：（需拆迁建筑物、拆迁补偿情况）

（四）资金筹措方式：拟通过自筹资金方式（或引入投资者的方式等）解决前期建设的资金问题。

（五）项目改造初步产业定位。

四、项目实施计划

请明确项目选定改造主体、完成用地手续办理、拆迁补偿、供地、报建、竣工验收的时间节点，分期改造的列明每期改造节点。

附件：1.项目范围示意图（2016年的影像图作为底图，标注

项目红线拆除范围、拆除面积，涉及分期改造的标

注分期范围）

2.现行的土地利用总体规划图

3.项目控规情况（控规已批准的需提供）

4.最新的土地利用现状图

5.最新年度的影像图

6.项目现场照片

XX社会管理处城市更新机构

XX年XX月XX日

附件2

佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升

扶持奖励资金拨付指引

- 第一条　为进一步规范狮山镇村级工业园改造提升扶持奖励资金的管理，提高资金使用效益，促进村级工业园项目的改造提升，现对《佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升扶持奖励办法》的资金拨付进行规范，并形成本指引。

- 第二条　本指引所称的村级工业园改造提升扶持奖励资金（以下简称：奖励资金）是指为鼓励工业项目改造提升，实现产业转型升级，对村级工业园改造提升认定项目（含拆除重建类和微改造类）和国有土地工业改造提升认定项目（拆除重建类）进行的奖励。

- 第三条  镇级财政安排专项奖励资金用于奖励村级工业园改造提升认定项目和国有土地工业改造提升认定项目。

- 第四条  奖励资金纳入镇财政预算，由各社会管理处每年测算项目开展情况，将村级工业园改造提升认定项目和国有土地工业改造提升认定项目的情况上报给狮山镇城市更新办公室，狮山镇城市更新办公室汇总后合理确定预算金额。狮山镇城市更新办公室负责奖励资金预算审核汇总、申请审核等；镇财政局负责安排奖励资金预算，办理奖励资金拨付等。

- 第五条  奖励资金由改造项目申请人申请，由镇财政按规定条件拨付到改造项目奖励对象。

第六条  奖励资金的使用和管理遵守国家有关法律、行政法规和相关规章制度，遵循诚实申请、公正受理、科学管理、专款专用的原则。

- 第七条  经镇政府批准认定的村级工业园改造提升认定项目、国有土地工业改造提升认定项目，按以下程序申请拆除改造奖励资金。

（一）达到条件的申请人填写申请表（见附件1）并准备以下资料（所有资料一式三份）提交给项目所在社会管理处城市更新机构。

1.申请人身份证明（经核对的复印件）；

（注：申请人是企业的提供营业执照及组织机构代码证、企业法人代表证明及法人代表身份证，若申请人为集体经济组织的提供组织机构代码证及法定代表人身份证，申请人是自然人的提供身份证。）

2.佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升扶持资金申请表（原件）；

3.项目认定批复（经核对的复印件）；

- 4.施工许可证（拆除重建项目）或改造投入审计报告（微改造项目）；

- 5.土地证、合同等权属证书（经核对的复印件）；

- 6.影像图、照片等改造前后对比材料（原件）；

- 7.土规、现状、控规图、位置示意图（原件）；

- 8.审批部门要求补充的佐证材料。

（二）社会管理处城市更新机构初审之后，将申请材料向狮山镇城市更新办公室提出审核(申请表详见附件），狮山镇城市更新办公室收到申请后，征求镇级财政、自然资源、生态环境、经发、农业农村、住建、税务（改造成效奖励需要）、消防（微改造项目需要）、应急（微改造项目需要）等相关部门意见，狮山镇城市更新办公室对申请材料及相关部门意见进行审核后,申请镇财政部门进行奖励资金拨付。若项目分期实施改造的，每期单独达到奖励条件才可以提交申请。

奖励对象收到镇财政拨付的奖励资金后，社会管理处城市更新机构应与奖励对象在15个工作日内签订《扶持奖励资金使用监管协议》。

- 项目在未向镇政府提交项目认定材料之前已经取得施工许可证的，不得申请奖励；项目的地上建筑物在未向镇政府提交项目认定材料之前已经拆除的，不得申请拆除奖，但可以申请改造奖。

- 第八条　各社会管理处城市更新机构对奖励资金的具体使用进行日常监督和跟踪检查，确保专款专用。狮山镇城市更新办公室会同镇财政部门按照职责分工，对奖励资金的使用情况实施监督检查，必要时进行核查。

- 附件：2-1.佛山市南海区村级工业园改造提升扶持奖励资金申

- 请表

2-2.××项目扶持奖励资金使用监管协议

附件2-1

佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升

扶持奖励资金申请表

（模板，可根据实际情况修改）

| 项目名称 |  |  | 认定批复文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目坐落 |  |  |  |  |
| 土地所有权人 |  |  | 土地使用权人 |  |
| 改造主体 |  |  | 奖励对象 |  |
| 产业改造方向 |  |  | 产业改造方式 |  |
| 项目总面积 |  |  | 申请奖励面积 |  |
| 项目类型 |  |  | 期数 |  |
|  |  | 奖励面积（单位：亩） | 奖励标准 | 奖励金额（单位：万元） |
| 申请奖励类型 | 拆除重建项目拆除奖励 |  |  |  |
|  | 拆除重建项目改造奖励 |  |  |  |
|  | 微改造项目奖励 |  |  |  |
|  | 拆除重建项目改造成效 奖励 |  |  |  |
|  | 拆除重建项目招商引资 奖励 |  |  |  |
|  | 政府招商引资统筹项目 待开发补贴 |  |  |  |
|  | 拆除重建项目“十百千”企业增设奖励 |  |  |  |
| 申请奖励金额合计（单位：元） |  |  |  |  |
| 申请人的申请理由及资金使用计划 |  | 申请人： （公章） |  |  |
| 所在社会管理处城市更新机构审核意见 |  |  |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 年 月 日 |
|  |  | 分管领导： | （公章） 年 月 日 |  |
| 狮山镇城市更新办公室审核意见 |  |  |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 年 月 日 |
|  |  | 分管领导： |  | 年 月 日 |
|  |  | 主管领导： | （公章） 年 月 日 |  |

附件2-2

××项目扶持奖励资金使用监管协议

（模板，可根据实际情况修改）

甲方：社会管理处城市更新机构

地址：

联系方式：

乙方：

地址：

联系方式：

为进一步促进村级工业园改造提升，甲、乙双方根据《佛山市南海区狮山镇村级工业园改造提升扶持奖励办法》的规定，签定如下协议：

一、项目概况

项目用地情况：宗地面积     ，位置       ，土地性质      ，用途   ，所有权人       ，使用权人       ，不动产登记号      。资金奖励类型       ，资金奖励标准        ，资金奖励总额      ，资金使用方式     。

二、奖励资金使用

本协议奖励资金必须保证在本项目的开发建设，乙方必须在     年     月     日前开工，在     年     月     日前竣工，建成产业载体建筑面积      平方米。

三、项目运营

项目竣工后，主要引入  产业，以  方式运营，乙方自持建筑面积   平方米，出售面积   平方米，出租面积   平方米。

四、监管措施

本协议签订之日起，乙方必须每季度末向甲方书面报告一次项目进展。甲方也有权要求乙方提供相关资料查证，确有必要的，应当现场检查。

五、违约责任

1.乙方没有按照本协议使用奖励资金或开发项目的，甲方有权要求乙方在收到书面通知之日起1个月内，退回奖励资金本金及以退回的奖励资金为本金按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付利息予甲方。

2.乙方未按时退款超过3个月的，须向甲方支付相当于奖励资金总额30%的违约金。

六、本协议自双方签订且奖励资金拨付到乙方账户之日起生效。

七、本协议双方当事人均保证本协议中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

八、本协议正文共    页，附件共    整，以中文书写为准。

九、本协议的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

十、本协议未尽事宜，可由双方约定后作为协议附件，与本协议具有同等法律效力。

十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：

经办人（签名）：

签订时间：

乙方（签章）：

经办人（签名）：

签订时间：